癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究国家科技重大专项

肺结节人工智能精准甄别技术研发（临床研究）

课题二 肺结节病理、基因分析和动态发展趋势预测

指标1.2 人工智能模型多中心临床验证性临床研究网络平台

肺结节多维度数据云平台

——初步功能需求（2026.6.12）

一、平台功能介绍

初期功能划分为数据存储、数据处理、数据提供与应用三个模块。各模块完成开发、调试与联调后，申请域名并开展健壮性、安全性等测试，最终部署至超算平台，建立多单位数据共享机制。

- 数据存储模块

计划采用大型关系型数据库存储多模态数据，并使用分布式存储提高数据可用性和容错能力。

- 数据处理模块

2.1文本结构化

采用主流大模型自动抽取长文本中的关键字段，并以 JSON 格式返回抽取结果。

2.2影像标注单元

调用现有成熟的影像标注模型自动勾画结节区域，后续由专家复核校验。

2.3多模态数据融合

采用并改进主流的临床、病理、基因、影像四大模态数据融合方法，提升肺结节自动化诊断性能。

- 数据提供与应用模块

3.1数据检索单元

根据检索条件，完成数据库检索和页面展示功能，支持模糊搜索和基于患者编号的精确搜索。

3.2患者数据显示

实现患者文本、影像等不同模态数据的展示和患者档案的显示，支持以时间线展现患者的诊断、检查记录等。

3.3样例模型使用单元

完成基于肺结节数据的分层分类和肺癌预测等baseline模型的使用样例。

- 主要功能完成情况

|  | 模块功能 | 状态 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 数据分布式存储 | 未完成 | 邓老师 |
| 2.1 | 文本结构化 | 进行中 | 梁天睿 |
| 2.2 | 影像标注单元 | 未完成 | 魏丽霞 |
| 2.3 | 多模态数据融合 | 进行中 | 魏丽霞 |
| 3.1 | 数据检索单元 | 完成 | 魏丽霞 |
| 3.2 | 患者数据显示 | 未完成 | 邓老师 |
| 3.3 | 样例模型使用单元 | 未完成 | 魏丽霞 |
|  | 安全性测试，数据共享方案等 | 未完成 | 尚老师 |

UKB参考链接：http://www.ukbiobank.ac.uk